本溪市人民政府办公厅关于2015年

本溪市创建国家卫生城市工作的实施意见

各自治县、区人民政府，市政府有关委办局、直属机构：

为继续推进全市创建国家卫生城市工作（以下简称创卫工作），进一步夯实创卫工作基础，经市政府同意，现就做好2015年本溪市创建国家卫生城市工作提出如下实施意见：

一、指导思想

以科学发展观以及市委十一届八次全会精神为指导，按照2015年市《政府工作报告》中提出的任务要求，强化市容环境综合整治，突出抓好城市基础设施建设、市容环境整治、居民区环境整治，坚持标本兼治、建管结合，注重日常管理，全面改善市容环境秩序，提升城市管理水平，提高人居环境质量，确保我市通过省级卫生城市复核。

二、工作重点

（一）加强城市基础设施建设，不断完善城市功能

1．道路建设。继续新建和改造城市主次干路，全面维修养护城市道路、桥梁、人行道板、条石，消除道路坑槽，保证道路设施完好，路面平整。结合道路新建改造，建设20个停车场，新增1000个停车泊位，启动城市停车系统建设。整治改造50条街巷路，做到有车行路、有人行路、有绿化、有果皮箱、有路灯、有排水、有标线。更新改造人行步道20万平方米，完善车行道、路灯、绿化景观、环卫设施等市政基础设施。实施东明、东芬、消防等道路渠化工程。

2．环卫设施建设。所有主次干路、街巷路密闭式垃圾箱、果皮箱配置齐全，达到标准要求。努力消除居民区裸露垃圾站点，初步实现居民区生活垃圾密闭化收集。加强生活垃圾转运站建设，提高数量与设施标准。建设6座小型压缩式垃圾中转站，新增垃圾压缩车2台，配套购置小型勾臂式垃圾车5台，勾闭式垃圾箱40个，购置密闭式垃圾桶1500个。将公厕建设纳入城市发展规划，新建公共水厕3座，尽快取消城区内公共旱厕。建设改造50个环卫工人休息室。扩大城市道路机械化湿式清扫作业面积，完善生活垃圾、粪便的密闭化收集运输体系。推行生活垃圾分类收集处理，餐厨垃圾初步实现分类处理和管理，建筑垃圾得到有效处置。

3．园林绿化建设。全面启动太子河风光带建设，实施园林绿化提升工程，新建10个微广场，进一步提升望溪公园、儿童乐园等城市公园管理水平。推进城市公园、广场、街边绿地的基础设施改造和修缮，提升绿化景观，整治设施容貌、环境卫生、绿化管护，新建改造绿地。绿化亮化相结合，提升城市景观品质。治理裸露地面，拆违建绿、见缝插绿。

（二）强化市容环境综合整治，提高城市管理水平

1．整治城市“五乱”。开展精细化城市管理年活动，以治理乱占道、乱摆卖、乱堆放、乱搭建、乱悬挂等“五乱”为重点，强化综合管理，整治占道经营、店外摆卖、露天烧烤、违章建筑、乱堆乱放、乱停乱放、马路工厂、马路市场等违章行为，重点区域和部位实现常态化管理。集中力量拆除历史形成的乱建，确保主次干路沿线不再发生新的乱建。开展车辆乱停放、城市“小招贴”专项整治活动，将整治重点向居民区推进，依法依规整治。市、区综合执法局联手，移动、电信部门配合，加大打击执法力度，彻底根治城市“牛皮癣”。加强道路遗撒和车辆带泥上路、二手车、“僵尸车”、电话亭占道等专项治理。通过整治做到28条主干路达标，32条次干路基本管控，街巷路加强管理。启用数字化城市管理平台，实现城市管理的常态化、精细化、规范化。

2．整治广告牌匾。清理拆除破损陈旧影响城市市容的广告牌匾、墙体广告、橱窗字画，整治未经批准设置的户外广告牌匾、条幅布幔、护栏广告等，重点对人民路、峪明路、平山路、文化路571块违法广告牌匾进行整治拆除。按照规范设置、一店一匾、示范引导、加快推进的原则，全面推进主次干路两侧牌匾改造升级，年内要有1/2的主干路、1/3的次干路以及实行整治改造的街巷路完成牌匾改造升级工作。对主次干路两侧楼体侧面张贴的广告进行清理拆除。进一步规范公共标识，加强公交站亭、交通标志、路标路牌等公共设施的日常维护管理，不断改善市容市貌。

3．整治建筑工地。落实《建筑施工现场环境与卫生标准》，加强施工现场管理，配齐摄像头，规范围挡，出入口部实施硬覆盖，设置冲洗设施。治理带泥上路、工地扬尘、道路遗撒，严禁查处未竣工拆除围挡设施、污水乱排放污染马路的违章行为。场内主要道路硬化，物料堆放整齐，暴露渣土覆盖，及时清运垃圾，达到环境整洁卫生。场外周边环境得到清理整治，达到整洁有序，无乱堆乱放。

4．整治农贸市场。一是巩固农贸市场升级改造成果。重点做好划行规市、生熟功能分区、熟食品摊位“三防”设施、农药残留监测公示以及公厕管理、卫生保洁、活禽销售等项工作，做到日常管理的规范化、常态化、精细化。二是做好升级改造收尾工作。对已纳入改造升级的农贸市场，按照计划和标准完成升级改造任务。同时，大力整治厅室市场周边乱搭乱建、占道经营、店外摆卖、清扫保洁等综合整治工作，保证秩序井然，道路交通顺畅，环境卫生良好。三是加强露天市场、早市、夜市、过渡性市场的规范管理。落实开办单位主体责任和城区政府属地管理责任，划定经营区域，设置市场标志牌，合理布局，划行规市，严禁乱搭乱建、出槽占道经营。健全卫生管理制度，完善卫生设施，加强保洁。各区政府负责开辟季节性农民菜市场，并划定区域规范管理。

（三）开展居民区环境综合整治，切实改善人居环境

1．实施旧住宅区改造工程。实施“暖房子工程”308.97万平方米，与居民区环境整治相结合，配套推进旧住宅区环境综合整治工程。彻底拆除乱搭乱建，清理乱堆乱放，改造修建小区人行甬路、车行路。继续采取居民区整治与外部周边街巷路整治相结合方式，打好组合拳，提升环境整治区域的整体效果。大力推进居民区绿化、美化、净化、亮化工作。深化城区物业弃管小区的综合整治，推动居民区物业管理上水平，实现物业服务提档升级。

2．综合整治居民区环境。以整治居民区违章建筑为突破口，集中打好拆除居民区违建战役。各区政府做好调查摸底，制定整治计划，分期分批拆除乱建。集中清理卫生死角，加强清扫保洁，清理棚厦顶上、绿化带内的垃圾污物，修复破损路面，消除坑洼积水，整治乱堆放、乱扯挂、乱涂画、乱开荒、乱饲养，加强精品小区、示范小区建设。市、区联手，联通、移动、电信部门配合，街道社区设置广告信息栏，加大执法力度，彻底根治居民区乱贴乱画，突出抓好已综合整治居民区的监督管理。

3. 专项整治废品收购站点。落实《本溪市再生资源管理办法》，进一步规范行业管理，深化整治工作。各区政府要重点拆除利用乱搭乱建从事废品收购经营的违章建筑，做到存在一处拆除一处；服务业委、工商管理部门吊销其再生资源经营许可证和工商营业执照。大力压缩符合经营条件的网点数量，及时查处坚决取缔无证照经营，停止新设站点审批。通过整治达到数量适宜、封闭经营、分类存放、环境整洁、统一牌匾标识的要求。

三、工作要求

（一）加强领导，强化保障

各区政府、各相关部门和单位要加强对创卫工作的组织领导，纳入工作日程，细化分解责任，一级抓一级，层层抓落实。要加大力度，集中力量，实行销号制，逐项推进工作项目，确保如期完成整治任务。

（二）学习新标准，提升新水平

认真学习新修订的《国家卫生城市标准》（2014版），市创卫办要加强组织培训，使各涉创卫单位相关人员尽快掌握新标准，提高监督管理水平。各区政府、各相关部门和单位要按照新标准内容，调整创卫工作的指标任务，全面加强各项专业卫生的基础性工作，进一步夯实创卫工作基础。

（三）加强协调，形成合力

各区政府、各相关部门和单位要各司其职，各负其责，相互协调，齐抓共管，形成合力。要治标与治本、管理与整治相结合，抓住源头，综合整治，提高管理水平，有效解决热点难点问题。

（四）加强监督，强化考核

全市创卫工作要加强调度，强化督导考核。各区政府、各相关部门和单位要定期检查，加强监督，推进落实。市创卫办要加强考核监督，及时通报情况，协调解决问题，推动整治工作深入扎实开展。

（五）加强宣传，营造氛围

加强舆论引导，发挥新闻媒体作用，开辟专栏，报道动态，宣传典型，表扬先进，批评落后，督促整改提高。要广泛发动，群策群力，形成全民参与、共同整治的良好氛围。

附件：1．2015年市直部门创建国家卫生城市工作项目明细

表

2．2015年各区政府和本溪高新区管委会创建国家卫生城市工作项目明细表

本溪市人民政府办公厅

2015年3月  日

附件1：

2015年市直部门创建国家卫生城市工作项目明细表

| 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施建设 | 新建和改造城市主次干路，全面维修养护城市道路、桥梁、人行步道、条石。 | 消除道路坑槽，保证道路设施完好，路面平整。 | 2015年11月底前 | 市城乡规划建设委 |
|  | 建设20处停车场，新增1000个停车泊位，启动城市停车系统建设。 | 完成停车场建设任务，减少停车难压力。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 整治改造50条街巷路。 | 做到有车行路、有人行路、有绿化、有果皮箱、有路灯、有排水、有标线。 |  |  |
|  | 更新改造人行步道20万平方米。 | 完善人行道、路灯、绿化景观等市政基础设施。 |  |  |
| 环卫设施建设 | 建设6座小型压缩式垃圾中转站，配套购置小型勾臂式垃圾车5台、勾闭式垃圾箱40个，购置密闭式垃圾桶1500个。 | 完成建设小型垃圾中转站和新增环卫设备购置任务，努力消除居民区裸露垃圾点，实现居民区生活垃圾密闭化收集，提高数量与设施标准。 | 2015年11月底前 |  |
|  | 将公厕建设纳入城市发展规划，新建公共水厕3座。 | 完成新建公厕任务，尽快取消旱厕。 |  |  |
|  | 建设改造50个环卫工作休息室。 | 完成建设改造环卫休息室任务。 |  |  |
|  | 扩大城市道路机械化湿式清扫作业面积，完善生活垃圾、粪便的密闭化收集运输体系。 | 机械化湿式清扫达到规定要求，生活垃圾、粪便密闭化收集运输得到提升。 |  |  |
| 园林绿化建设 | 全面启动太子河风光带建设。 | 绿化亮化相结合，提升城市景观品质，治理裸露地面，拆违建绿、见缝插绿。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 实施园林绿化提升工程，新建10个微型广场。 |  |  |  |
|  | 进一步提升望溪公园、儿童乐园等城市公园管理水平。 |  |  |  |
| 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
| 整治市容市貌 | 整治解放路、平山路、文化路、胜利路、水塔路、迎宾路、峪明路、樱花路、地工路等主干路道路两侧乱占道、乱堆放、乱搭建、乱张贴等违章行为。 | 消除“五乱”，基本达到市容整洁、畅通。 | 2015年10月底前 | 市综合 执法局 |
|  | 整治城区主干路两侧临街商业区、厅室农贸市场、站前地区、客运站及校园周边市容环境，开展露天占道烧烤整治工作。 | 消除“五乱”，基本达到市容整洁、畅通。 |  |  |
|  | 整治重点区域和主次干路车辆乱停放、僵尸车及占道刷车等违章行为。 | 基本达到市容整洁、畅通。 |  |  |
|  | 整治管辖区域主次干路两侧商家违章设置的广告牌匾及墙体广告。 | 按照管理部门移交的整治计划完成拆除任务。 |  |  |
|  | 整治管辖区域施工工地车辆带泥上路和道路遗撒。 | 及时查处施工工地车辆违章行为。 |  |  |
| “暖房子”工程建设 | 实施45个住宅小区、房屋751栋、建筑面积308.97万平方米“暖房子”工程建设（平山区16个、明山区9个、溪湖区8个、南芬区1个、本溪高新区2个、本溪县3个、桓仁县6个）。 | 完成外墙保温、楼体粉饰。 | 2015年10月底前 | 市房产局 |
| 环境保护工作 | 贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，深入推进蓝天工程，加大重点污染源治理，重点大气企业达标排放。 | 环境空气质量指数（AQI）或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家环境空气质量二级标准。 | 2015年12月底前 | 市环保局 市农委 |
|  | 贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》。 | 秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。 |  |  |
|  | 开展建筑噪声专项整治工作。 | 区域环境噪声平均值≤60分贝。 |  |  |
|  | 加强集中式饮用水源地和市控以上断面监管。 | 集中式饮用水源地一级保护水质达标率100%，安全保障达标率100%。城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 |  |  |
|  | 开展医疗废物安全处置，强化执法检查。 | 医疗废弃物统一由有资质的处置单位处置。 |  |  |
|  | 加大医源性污水处理管理。 | 医源性污水的处理排放符合国家有关要求，无医疗机构自行处置医疗废物情况。 |  |  |
|  | 加强污水处理厂监管，确保生活污水处理厂稳定达标运行。 | 城市生活污水集中处理率达到85%以上。 |  |  |
| 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
| 农贸市场改造升级 | 继续抓好2014年群胜、宏运农贸市场改造升级收尾工作。 | 完成2014年农贸市场改造升级任务。 | 2015年7月底前 | 市服务业委 |
| 废品收购站点整治 | 加强对已达标127个废品收购点监管，严格控制开办新的废品点。 | 达到封闭经营、有序摆放，墙面及牌匾完好。 | 2015年12月底前 |  |
|  | 整治无证废品收购站点。 | 及时查处取缔无证废品收购站点。 |  |  |
| 整治市容市貌 | 重点整治解放路、胜利路、人民路、峪明路、广峪路、地工路、紫金路、平山路机动车乱停乱放。 | 机动车乱停乱放现象得到有效遏制。 | 2015年6月底前 | 市公安局 |
|  | 重点整治地工路、唐家路、峪明路周边建筑工地车辆带泥上路。 | 基本达到无工程车辆带泥上路。 | 2015年8月底前 |  |
|  | 重点维修和整治人民路、胜利路、市府路、解放路、地工路、峪明路、平山路信号灯和交通标志杆。 | 保障信号灯具和交通标志杆完好。 | 2015年9月底前 |  |
|  | 协调市建委设施处施划主次干路道路交通标线。 | 道路交通标线完好、清晰。 | 2015年10月底前 |  |
| 基础设施建设 | 改造丹霍线17.1公里、沈本产业大道8.1公里中修工程。 | 按标准完成二级路、三级路建设。 | 2015年10月底前 | 市交通局 |
| 整治市容市貌 | 整治解放路全线、辽宁大道、峪明路、唐家路占道候车、洗车。 | 清除占道修车、洗车等违法行为。 | 2015年12月底前 |  |
|  | 清洁维修全市638个公交站牌、186个公交站亭。 | 达到环境整洁，无破损。 |  |  |

附件2：

2015年各区政府和本溪高新区管委会创建国家卫生城市工作项目明细表

| 项目 名称 |  | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫设施建设 |  | 在福金工矿棚户区设立7个袋装垃圾点。 | 提高居民区周边环境卫生质量，达到无垃圾积存。 | 2015年3月底前 | 平山区政府 |
|  |  | 在人民路、北光路、广裕路、千金路、解放路设置新式垃圾桶。 | 设置500个新式垃圾桶，提高区域环境卫生质量。 | 2015年9月底前 |  |
|  |  | 建设广山中转站、德泰中转站、银座中转站。 | 建成标准式垃圾中转站。 | 2015年10月底前 |  |
|  |  | 在区域内水果超市门前设置密封式垃圾桶。 | 购置100个垃圾桶，达到无垃圾落地，周边卫生环境整洁。 |  |  |
|  |  | 改造取消千金办事处革新5、9、11、14组、千金15组和平山百货后6座旱厕。 | 取消原有公共旱厕所。 |  |  |
| 园林绿化建设 |  | 补植630株行道树、410墩花落木、3500棵金叶榆、4000棵黄杨紫叶小檗。 | 全面完成绿化补植任务。 | 2015年5月底前 |  |
|  |  | 建设石子街、新欣街微型广场。 | 实施硬铺装、绿化栽植。 | 2015年10月底前 |  |
| 整治市容市貌 |  | 结合“暖房子”工程，综合整治21个居民区环境。 | 拆除乱搭建，清理乱堆放、小开荒、小张贴等，实施硬铺装。 | 2015年11月底前 |  |
|  |  | 清理整治广裕路、千金路、望溪公园五号门、东明学校周边环境，清理店外摆卖，清理乱堆乱放，拆除乱搭棚厦，摘除乱挂条幅。 | 道路两侧及东明地区学校周边基本无占道经营和店外摆卖等。 | 2015年6月底前 |  |
|  |  | 整治崔东路、千金路、广裕路人行道车辆乱停乱放和乱搭乱建，拆除千金路乱搭建。 | 道路两侧基本达到无违停车辆和乱搭建。 | 2015年8月底前 |  |
|  | 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
|  | 整治市容市貌 | 完成群胜、金明、西泊子农贸市场改造升级。加强平山早市、广裕二路、西泊子、福金、兴安、紫东路等露天市场及华联步行街夜市规范管理。 | 按计划完成农贸市场改造升级任务。加强早市、露天市场及夜市的管理，规范开市时间，防止出槽，设立市场标识。 | 2015年10月底前 | 平山区政府 |
|  |  | 结合街巷路改造，拆除道路两侧违建，整治占道经营、广告牌匾。 | 拆除乱搭建，清除违章广告牌匾，占道经营。 |  |  |
|  |  | 整治居民区内“乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、乱饲养家禽、小开荒”，实施硬铺装和绿化环境。预计拆除乱搭乱建300余处，清理乱堆放1500余处，清除小张贴20万张和粉饰楼道500个，清理小开荒1万余平方米，实施硬铺装2万平方米，绿化面积1万平方米。 | 拆除影响“暖房子”工程施工的乱搭乱建，制止新产生的乱搭乱建；及时清理乱堆乱放、小张贴、小开荒；完成楼道粉饰；杜绝居民区内饲养家禽。 |  |  |
|  | 基础设施建设 | 在太子河风光带建设中，完善两岸道路、管网等基础设施。 | 完成各项整治工作任务。 | 2015年12月底前 | 明山区政府 |
|  | 园林绿化建设 | 新增绿地面积2万平方米。 | 完成绿化工作任务。 | 2015年9月底前 |  |
|  | 整治市容市貌 | 整治永明路、新城路、体育路、育龙路、西芬路、消防路乱摆卖、乱堆放等。 | 基本达到无占道经营和店外摆卖等。 | 2015年10月底前 |  |
|  |  | 结合“暖房子”工程综合整治6个居民区。 | 拆除乱搭乱建，实施硬铺装和绿化等工作。 |  |  |
|  |  | 整治街巷路改造，拆除道路两侧违建，整治占道经营、广告牌匾。 | 拆除乱搭建，清除违章广告牌匾、占道经营等。 |  |  |
|  | 基础设施建设 | 结合街巷路改造，拆除道路两侧违建，整治占道经营、广告牌匾。 | 拆除乱搭建，清除违章广告牌匾、占道经营等。 | 2015年8月底前 | 溪湖区政府 |
|  | 园林绿化建设 | 实施柳塘社区、竖井加油站、怪石洞、彩屯丰田4S店4个绿地广场建设。 | 完成广场硬铺装、绿地等建设。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
|  | 整治市容市貌 | 整治彩屯主干路大桥-两洞桥两侧、溪湖广场-后湖公园两侧乱搭建、乱摆卖、乱堆放、乱开荒、乱张贴等现象。同时在路两侧摆花和修建绿化带。 | 基本消除“五乱”现象，完成绿化带建设。 | 2015年8月底前 | 溪湖区政府 |
|  |  | 整治彩屯三纺农贸市场，实行退路进厅。 | 基本达到无占道经营等现象。 |  |  |
|  |  | 结合美丽乡村建设，整治河东、彩北、彩屯、竖井、河西等20个居民区环境，实施甬路修缮，绿化、美化、亮化等工作。 | 基本达到居民区甬路无裸露，美化、绿化、亮化、净化符合要求。 | 2015年10月底前 |  |
|  |  | 结合“暖房子”工程，综合整治21个居民区。 | 拆除乱搭建，清理乱堆放、小开荒、小张贴等。 |  |  |
|  | 基础设施建设 | 实施1800米细河南路摊铺改造、细河西岸福桥上游350米护堤及道路改造工程。 | 完成细河南路摊铺和细河西岸护堤及道路改造工程任务。 | 2015年9月底前 | 南芬区政府 |
|  |  | 实施南芬火车站站前广场及周边3000平方米硬铺装、绿化、排水、停车场、供水改造等工程。实施高铁南芬北站配套新建道路500米。 | 完成各项整治工作任务。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 园林绿化建设 | 建设高铁南芬北站站前广场（占地面积20000平方米，建设面积13000平方米）绿化面积6500平方米。 | 完成建设绿化任务。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 整治市容市貌 | 重点整治中心路、滨河路等主次干路乱搭建、乱摆卖、乱堆放、乱开荒、乱张贴等“五乱”现象，进一步规范广告牌匾。 | 完成各项整治工作任务，消除“五乱”。 | 2015年11月底前 |  |
|  |  | 整治主次干路、学校、露天市场周边及重点地区占道经营，车辆乱停放；整治露天烧烤。 | 占道经营、车辆乱停放得到有效治理；规范露天烧烤经营时间，减少噪声扰民。 |  |  |
|  |  | 整治居民区乱搭乱建、乱堆乱放、乱拉乱挂、小开荒等突出问题。 | 居民区内脏乱问题得到有效治理。 |  |  |
|  | 建筑工地管理 | 规范围挡，车辆带泥上路，不覆盖遗撒等。 | 设置围挡，口部硬化，无道路污染等。 | 2015年10月底前 |  |
|  | 项目 名称 | 整治内容 | 整治标准 | 完成时限 | 责任单位 |
|  | 基础设施建设 | 实施木兰路建设工程，配套完成路灯、标志标线、给水、污水、雨水、供暖等设施。 | 达到使用通行条件 | 2015年10月底前 | 本溪高新区管委会 |
|  |  | 实施高铁新城站广场、站前大街广场周边路、核心区6#、7#路延伸段、李时珍大街（会展中心—站前大街段）路网建设。 | 及时组织施工建设，完成施工建设内容，完善设施配套。 |  |  |
|  |  | 实施沙河桥至红旗沟段、日月岛三角地区域步行及自行车系统建设。 | 融合休闲、亲水、景观等元素，使城市景观有明显变化。 |  |  |
|  | 环卫设施建设 | 新建石桥子垃圾中转站一座，日处理能力200吨，占地0.13公顷。 | 达到使用条件，进行垃圾收集、处理、转运。 | 2015年10月底前 |  |
|  |  | 在本溪市高级中学高新区分校旁建成占地面积60平方米水冲式公厕一座。 | 达到使用条件，满足和方便周边群众需要。 |  |  |
|  | 整治市容市貌 | 整治歪矿四个社区内积存垃圾和乱堆乱放。 | 达到环境整洁，无卫生死角 | 2015年5月底前 |  |
|  |  | 整治304国道两侧，榆林华苑、高校、市政府周边、商贸一条街乱占道、乱堆放、乱搭建、乱停放、乱张贴等行为。 | 沿街基本杜绝“五乱”现象，保障市民通行顺畅和市容整洁。 | 2015年12月底前 |  |
|  |  | 整治铁路沿线积存的垃圾残土等。 | 铁路沿线无垃圾积存，卫生整洁。 |  |  |
|  |  | 实施石桥子区域老旧住宅楼外墙保温工程。 | 统一样式、统一颜色，完成保温工作建设，切实提高室内温度。 |  |  |
|  |  | 对府南小区人行道、车行道、室外铺装进行维修和绿化补植。 | 达到道路平整、无裸露地面。 |  |  |
|  | 建筑工地管理 | 规范辖区内的项目施工路口硬化、施工围挡、道路遗撒、带泥上路。 | 基本杜绝道路遗撒和带泥上路。 | 2015年10月底前 |  |

抄送：市委、市人大、市政协办公厅，市纪委，市委各部委，市中级 法院，市检察院，国家和省机关驻市直属机构，市各民主党派，市工商联，市各人民团体，各新闻单位。 （共印260份）

本溪市人民政府办公厅文电处 2015年3月 日印发